Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2004-2012     / w tyś.zł/

| Nazwa i cel programu | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Wartość szacunkowa | Wysokość wydatków w roku 2007 | Wysokość wydatków w roku 2008 | Wysokość wydatków w roku 2009 | Wysokość wydatków w roku 2010 | Wysokość wydatków w roku 2011 | Wysokość wydatków w roku 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa kanalizacji ściekowej wraz z pompowniami i oczyszczalnią ścieków dla gminy Łabowa” | Urząd Gminy | 2004 - 2008 | 17.460 w tym: poniesione do 30.10.2006 2.871 | 7.210 | 7.379 |  |  |  |  |
| Etap 1: Wykonanie kanalizacji wsi Łabowa i części Maciejowej wraz z oczyszczalnią ścieków w Maciejowej: - przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Kamianna - Wykonanie kanalizacji ścieków we wsi Kamianna |  |  | 17.460 w tym: poniesione do 31.10.2006 2.871 | 7.210 w tym: 3.163 pożyczka z NFOŚiGW dotacja NFOŚiGW 2.980 budżet gminy 1.067 | 7.379 w tym: dotacja z NFOSiGW 7.279 budżet gminy 100 |  |  |  |  |
| 2. Budowa Szkoły Podstawowej w Roztoce Wielkiej | Urząd Gminy | 2004 – 2012 | 1.100 w tym: poniesione do 31.10.2006 247 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 253 |
| 3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maciejowej | Urząd Gminy | 2005 - 2012 | 1.277 w tym : poniesione do 31.10.2006 33 | 20 | 100 | 250 w tym : dotacja 100 budżet gminy 150 | 300 w tm: dotacja 150 budżet gminy 150 | 300 w tm; dotacja 150 budżet gminy 150 | 274 w tym: dotacja 200 budżet gminy 74 |